ملف متطلبات الأعمال

Business Requirements Document (BRD)

منصة اقتصادية للسائقين والركاب — بعمولة 0%

| البيان | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم المشروع | منصة اقتصادية للسائقين والركاب |
| نوع المشروع | تطبيق ويب تقدمي (PWA) بنهج Mobile-First |
| الميزانية المقترحة | 2,500 – 5,000 دولار أمريكي |
| مدة التنفيذ | 40 يومًا |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 20/09/2026 |

# 1. مقدمة

يهدف هذا المستند إلى توثيق متطلبات الأعمال (Business Requirements) الخاصة بمشروع "منصة اقتصادية للسائقين والركاب"، وهو مشروع تطبيق ويب تقدمي (PWA) يربط بين الركاب والسائقين المستقلين لتقديم خدمات نقل متعددة دون فرض عمولة على مزودي الخدمة (عمولة 0%). يُستخدم هذا المستند كمرجع مشترك بين صاحب المشروع وفريق التطوير لضبط توقعات الطرفين قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم التقني التفصيلي الموثقة في ملف مواصفات المتطلبات البرمجية (SRS).

# 2. الرؤية التجارية للمشروع

بناء منصة نقل رقمية محلية تُمكّن السائقين المستقلين من الوصول المباشر للركاب دون خصم عمولة من دخلهم، مع توفير تجربة استخدام سلسة وسريعة عبر متصفح الويب (بدون الحاجة لتحميل تطبيق من المتاجر)، وذلك من خلال بنية PWA كاملة الخصائص (قابلة للتثبيت، تعمل دون اتصال جزئيًا، وتدعم الإشعارات الفورية).

- تمكين السائقين اقتصاديًا عبر إلغاء نموذج العمولة التقليدي.

- تقديم تجربة حجز وتتبع لحظي موثوقة للركاب.

- توفير لوحة إدارة مركزية للتحكم في المستخدمين والطلبات والإشعارات.

- إطلاق نسخة أولى (MVP) قابلة للتوسع مستقبلًا لخدمات إضافية (توصيل، شحن خفيف، إلخ).

# 3. الأهداف الاستراتيجية

| الهدف | مؤشر النجاح المرتبط |
| --- | --- |
| إطلاق خدمة نقل بعمولة 0% لجذب السائقين | عدد السائقين المسجَّلين والنشطين خلال أول 30 يومًا |
| تقليل زمن الوصول بين الراكب والسائق | متوسط زمن قبول الطلب وزمن الوصول الفعلي |
| ضمان موثوقية التتبع اللحظي | دقة تحديث الموقع ونسبة انقطاع الاتصال اللحظي |
| تحقيق تجربة PWA سلسة على الموبايل | معدل التثبيت (Add to Home Screen) ومعدل الاستخدام المتكرر |
| تمكين الإدارة من ضبط العمليات | زمن استجابة لوحة التحكم لحالات الطوارئ والشكاوى |

# 4. نطاق العمل

يشمل نطاق المشروع بناء منصة ويب متكاملة (Frontend + Backend + Dashboard) وفق البنية التقنية المقترحة في ملفات المرفقات (Programmer.docx, UIUX.docx)، وتشمل العناصر الرئيسية:

- موقع ويب PWA للركاب: تسجيل، طلب رحلة، تتبع لحظي، دفع/تقييم، سجل الرحلات.

- واجهة ويب PWA للسائقين: تسجيل وتوثيق، استقبال الطلبات، قبول/رفض، تتبع الملاحة، سجل الأرباح.

- لوحة تحكم إدارية (Admin Dashboard): إدارة المستخدمين، مراقبة الطلبات اللحظية، الإشعارات، التقارير.

- قاعدة بيانات ونظام مصادقة موحّد مع دعم رفع الملفات (وثائق التوثيق للسائقين).

- نظام إشعارات فورية (Web Push) وتحديثات لحظية للموقع وحالة الطلب.

- خدمة خرائط تفاعلية لعرض مواقع السائقين والركاب ومسار الرحلة.

خارج النطاق: تطبيقات الجوال الأصلية (iOS/Android Native)، أنظمة الدفع الإلكتروني المتكاملة مع بنوك محلية (ما لم يُتفق عليها لاحقًا)، وأي خدمات لوجستية غير النقل (شحن ثقيل، توصيل بضائع كبيرة).

# 5. النموذج التجاري

ترتكز المنصة على نموذج "عمولة 0%" على السائقين، أي أن كامل قيمة الرحلة تذهب للسائق دون اقتطاع نسبة من الشركة المُشغِّلة. يُفتح المجال لاحقًا لتحقيق الدخل عبر قنوات بديلة (اشتراكات مميزة، إعلانات مستهدفة، خدمات إضافية مدفوعة) تُدرس في مرحلة لاحقة خارج النطاق الحالي.

# 6. الفئات المستهدفة

| الفئة | الوصف | الاحتياج الأساسي |
| --- | --- | --- |
| الراكب | مستخدم يطلب رحلة عبر الموقع | حجز سريع، تتبع لحظي، شفافية السعر |
| السائق | مزود خدمة نقل مستقل | استقبال طلبات قريبة، أرباح كاملة دون عمولة |
| الإدارة (Admin) | فريق تشغيل المنصة | رقابة على الطلبات، إدارة النزاعات، تقارير أداء |

# 7. رحلة المستخدم من التسجيل حتى إنهاء الخدمة

## 7.1 رحلة الراكب

- التسجيل: إنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف والمصادقة.

- تحديد نقطة الانطلاق والوجهة على الخريطة التفاعلية (Leaflet.js).

- عرض السعر التقديري (بناءً على محرك التسعير) قبل تأكيد الطلب.

- إرسال الطلب وانتظار مطابقته مع أقرب سائق متاح ضمن نطاق البحث.

- تلقي إشعار فوري بقبول الطلب وبيانات السائق (الاسم، التقييم، الموقع اللحظي).

- تتبع تحرك السائق لحظيًا على الخريطة حتى الوصول ونقل الراكب.

- إنهاء الرحلة، تقييم السائق، والاطلاع على سجل الرحلة والسعر النهائي.

## 7.2 رحلة السائق

- التسجيل ورفع مستندات التوثيق (رخصة القيادة، بيانات المركبة) عبر خاصية رفع الملفات.

- انتظار اعتماد الحساب من قبل الإدارة عبر لوحة التحكم.

- تفعيل حالة "متاح" لاستقبال الطلبات ومشاركة الموقع اللحظي.

- تلقي إشعار فوري (FCM) بطلب جديد ضمن نطاق 7 كم مع تفاصيله الأساسية.

- قبول أو رفض الطلب خلال مهلة زمنية محددة.

- التوجه للراكب عبر الخريطة، بدء الرحلة، ثم إنهاؤها وتسجيل الأرباح كاملة دون خصم.

## 7.3 رحلة الإدارة (Admin)

- تسجيل الدخول للوحة التحكم المركزية.

- مراجعة واعتماد/رفض طلبات توثيق السائقين الجدد.

- مراقبة الطلبات والرحلات الجارية لحظيًا على لوحة تتبع مركزية.

- متابعة الإشعارات والتنبيهات (شكاوى، رحلات متعثرة، مشاكل دفع).

- استخراج تقارير الأداء (عدد الرحلات، السائقون الأكثر نشاطًا، متوسط السعر).

# 8. المتطلبات الوظيفية الرئيسية (على مستوى الأعمال)

- نظام تسجيل ومصادقة موحّد للركاب والسائقين مع رفع مستندات التحقق.

- محرك مطابقة وتوزيع طلبات يعتمد على القرب الجغرافي (نطاق 7 كم).

- محرك تسعير ديناميكي شفاف يُعرض على الراكب قبل تأكيد الطلب.

- تتبع لحظي لمواقع السائقين والرحلات عبر الخريطة.

- نظام إشعارات فورية لجميع الأطراف (طلب جديد، قبول، وصول، إلغاء).

- لوحة تحكم إدارية لإدارة المستخدمين والطلبات والتقارير.

- سجل كامل للرحلات والتقييمات لكل من الراكب والسائق.

# 9. المخرجات النهائية المطلوبة

- موقع ويب PWA كامل الخصائص (قابل للتثبيت، متجاوب، يعمل على الموبايل والديسكتوب).

- لوحة تحكم إدارية منفصلة أو مدمجة حسب الصلاحيات.

- قاعدة بيانات وBackend مُهيّأ بالكامل (Supabase أو Firebase) مع نظام مصادقة ورفع ملفات.

- نظام تحديثات لحظية فعّال (Realtime) وإشعارات Push تعمل بكفاءة.

- نشر المشروع على بيئة استضافة جاهزة للإنتاج (Vercel أو Netlify).

- توثيق تقني مختصر لتسليم المشروع (بيئة التشغيل، متغيرات البيئة، تعليمات النشر).

# 10. القيود والافتراضات

- الميزانية محصورة بين 2,500 و5,000 دولار، ومدة التنفيذ 40 يومًا — ما يستوجب إطلاق نسخة MVP مركّزة على الوظائف الأساسية.

- الاعتماد على خدمات سحابية جاهزة (Supabase/Firebase، Vercel/Netlify) لتقليل زمن التطوير وتكلفة البنية التحتية.

- يُفترض توفر تغطية بيانات موقع (GPS) دقيقة من متصفحات المستخدمين لضمان جودة التتبع اللحظي والتسعير.

- لا يشمل النطاق الحالي بوابات دفع إلكتروني محلية إلا إذا اتُّفق عليها كمرحلة تالية.

# 11. معايير قبول المشروع

- عمل تدفق الحجز الكامل من التسجيل حتى إنهاء الرحلة دون أخطاء حرجة، لكل من الراكب والسائق.

- توزيع الطلبات على السائقين المتاحين ضمن نطاق 7 كم بدقة، مع زمن استجابة مقبول.

- عرض السعر التقديري ومطابقته للسعر النهائي المحتسَب وفق محرك التسعير.

- عمل التتبع اللحظي والإشعارات دون تأخير أو انقطاع ملحوظ.

- تثبيت الموقع كتطبيق PWA بنجاح على الأجهزة المحمولة الشائعة (Android/iOS).

- تسليم لوحة تحكم إدارية وظيفية تُغطي الصلاحيات الموضحة في القسم 7.3.

# 12. الجدول الزمني والميزانية (إطار عام)

| المرحلة | المدة التقريبية | المخرج الرئيسي |
| --- | --- | --- |
| التخطيط والتصميم (UI/UX + بنية النظام) | 5 – 7 أيام | تصاميم الواجهات ومخطط قاعدة البيانات |
| تطوير الواجهة الأمامية والخلفية (النواة) | 15 – 18 يومًا | تدفقات التسجيل، الطلب، التسعير، التوزيع |
| التتبع اللحظي والإشعارات والخرائط | 8 – 10 أيام | Realtime + FCM + Leaflet مدمجة وتعمل |
| لوحة التحكم الإدارية | 5 – 6 أيام | Admin Dashboard وظيفي |
| الاختبار والنشر | 4 – 5 أيام | نشر على Vercel/Netlify وتسليم نهائي |